Zápis

z konání členské schůze samosprávy č. 229,

bytového domu č.p. 407 – 410 Jarošov-Markov, Uherské Hradiště

Datum konání: 29.8.2011 (pondělí)

Místo konání: vchod č. 409

Zahájení: 19:00 hod.

Počet členů samosprávy nebo vlastníků: 48

Přítomno: dle prezenční listiny, omluveni 3 lidé (Varmužová, Šturma, Březina)

Schválený program jednání:

- Zaspárování panelů – horizontálních a vertikálních spár

- Výmalba podlah společných prostor a schodiště

- Ostatní (fond oprav, výtahy, úklidy, kotelna)

Průběh:

- Jednání bylo zahájeno v 19:05 hod. předsedou samosprávy.

- Z řad přítomných nebyly vzneseny návrhy ani připomínky na doplnění programu, bylo přistoupeno ke schválení programu a jeho zahájení.

- Předseda samosprávy zdůvodnil svolání členské schůze samosprávy. Hlavním důvodem bylo schválení projektu spárování vydrolených spár ve vchodě č. 410 (příp. na celém domě – jak horizontálních tak vertikálních), dále projednána výmalba podlah ve společných prostorech panem Pěničkou a schodišť ve všech vchodech – čela schodů, zazdění otvoru v kotelně.

- Byly přijaty tyto usnesení:

I. Usnesení

- Zaspárování panelů – pouze vchod č. 410, úhrada z fondu oprav.

- Pro: všichni přítomní, Proti: nikdo, Zdrželi se: nikdo

- Schváleno. Předběžná kalkulace 52.000,- Kč – vchod č. 410!

- Příloha: podpisový seznam. Omluveni se zaspárováním souhlasí.

- Poznámka: původní plán byl zaspárovat celý panelový dům, situace je však kritická nejvíce ve vchodě č. 410, z diskuse vyplynulo, že se zaspáruje vchod č. 410 a přes zimu, příp. přes rok se uvidí, jestli se situace u některých kritických nájemníků (Šturma, Březina, Hladišová) stabilizuje, poté se případně přistoupí na zaspárování ostatních vchodů, pokud nedojde k celkovému zateplení. Hrazeno z fondu oprav. Do schválení byly zařazeny celkem 3 nabídky – Firma Flexistav Brno – p. Londýn (osobní prohlídka 20.6.2011), pan Burděj – výškové práce (osobní prohlídka 23.8.2011), RivaServis (zaslána jen kalkulace). Schválena nabídka pana Burděje na celkové zateplení ve výši 210.000,- Kč, vchod č. 410 – 52.000 Kč. Hlavním kritériem byla cena. Termín: do října 2010 (z ústní dohody s panem Burdějem).

II. Usnesení

- Výmalba podlah společných prostor a schodiště – čela schodů, úhrada z fondu oprav.

- Pro: všichni přítomní, Proti: nikdo, Zdrželi se: nikdo

- Schváleno.

- Poznámka: provede p. Pěnička, barva již zakoupena – Eternal šedý, 10 kg, cena 1806,- Kč

proplacena z fondu oprav, s panem Pěničkou bude sepsána dohoda o provedení práce nebo    díla. Termín do konce roku 2011. Výmalba bude provedena v kolárně, vedle výtahu a za výtahem a dále čela schodů do prvního patra. Všechny vchody – vchod č. 407 již hotov, zbývá výmalba čela schodů. Kontakt: Pěnička – 605761321, Polnar - 737448817

# III. Usnesení

- Zazdění kotelny z důvodu zamrzání

- Pro: všichni přítomní, Proti: nikdo, Zdrželi se: nikdo

- Schváleno.

- Poznámka: samospráva žádá SBD Slovácko o zazdění otvoru v kotelně z důvodu zamrzání v zimě. Ohledně prací kontaktovat paní Chovancovou – tel.: 737908997. Termín: do listopadu 2011.

Na dotazy přítomných bylo řádně odpovězeno. Námitky proti usnesení ani průběhu schůze nebyly vzneseny.

Dále projednáno:

fond oprav (stav na fondu oprav k 30.6.2011), závady na výtazích, měřidla REUSS (paní Bučková

stále nemá připevněno měřidlo tepla po výměně topení – kontaktovat p. Měchuru z REUSS), úklidy, nepořádek za kotelnou, nefungování hospody – problémový nájemník (telefonicky projednáno s jednatelem společnosti ZUBR, přislíbeno urychlené jednání a napravení, bylo potvrzeno ze strany ZUBR, že nájem je hrazen řádně).

ÚKOL:

- Samospráva č. 229 žádá SBD o vypracování smlouvy na zaspárování s panem Burdějem (telefon: 605757566) – bude zaslána žádanka. Pan Burděj sdělil, že smlouvy vypracovává bytové družstvo. Práce mají být provedeny v říjnu 2011.

- Samospráva č. 229 žádá SBD o vypracování dohody s panem Pěničkou (telefon: 605761321) na výmalbu společných prostor a schodišt – bude zaslána žádanka.

- Samospráva č. 229 žádá SBD o zazdění kotelny (telefon Paní Chovancová: 737908997) – bude zaslána žádanka.

Ukončení: 19:35 hod.

Zpracoval: Ing. Petr Polnar (737448817)

Příloha:

- prezenční listina včetně souhlasu k výše uvedeným usnesením

- žádanky na výše uvedené – spárování, malování, zazdění